Оценка эффективности реализации в 2023 году

муниципальной программы Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2023 -2025 годы

Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

Степень реализации мероприятий оценивается для программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРМ = Мв / М, где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году.

2 / 2 = 1, где:

(1) - степень реализации мероприятий;

(2) - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году;

(2) - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 2023 году.

Мероприятия программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» может считаться выполненным в полном объеме т.к. фактически достигнутое его значение составляет 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССУ3 = Зф / 3пгде:

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф- фактические расходы на реализацию программы «Развитие сети автомобильных дорог Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района» в 2023 году;

Зп- объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующей программы в бюджете Новоалексеевского сельского поселения на 2023 год.

2869218,20 руб. / 4016500,00 руб. = 0,71, где:

(0,71) - степень соответствия запланированному уровню расходов;

(2869218,20  руб.) - фактические расходы на реализацию программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2023 году;

(4016500,00 руб.) - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в местном бюджете на 2023 год

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз,где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

1 / 0,71 =1,41, где:

(1,41) - эффективность использования средств местного бюджета;

(1) - степень реализации мероприятий;

(0,71) - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) программы, определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

СДп/ппз— ЗПп/иф/ ЗПп/пп;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

ЗПп/пф- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец 2023 года;

ЗПп/пп- плановое значение целевого показателя программы.

Целевой показатель №1           3,406 / 3,656  = 0,93  , где:

(0,93) - степень достижения планового значения целевого показателя №1 программы;

(3,406 км.) - значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец 2023 года;

(3,656 км.) - плановое значение целевого показателя программы на 2023год.

Целевой показатель №2            100 / 100 = 1, где:

(1) - степень достижения планового значения целевого показателя №2 программы;

(1 ед.) - значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец 2023 года;

(1 ед.) - плановое значение целевого показателя программы на 2023год.

Целевой показатель №3            100 / 100 = 1, где:

(1) - степень достижения планового значения целевого показателя №3 программы»;

(100 %) - значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец 2023 года;

(100 %) - плановое значение целевого показателя программы на 2023год.

Целевой показатель №4           65 / 65 = 1  , где:

(1) - степень достижения планового значения целевого показателя №4 программы;

(65 м².) - значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец 2023 года;

(65 м².) - плановое значение целевого показателя программы на 2023год.

Целевой показатель №5           16/ 20 = 0,8  , где:

(0,8) - степень достижения планового значения целевого показателя №5 программы;

(16 шт.) - значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец 2023 года;

(20 шт.) - плановое значение целевого показателя программы на 2023год.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Степень реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ΣСДп/ппз/ N, где:

1

СРп/п- степень реализации программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N - число целевых показателей программы.

(0,93+1+1+1+0,8) / 5 = 0,95  где:

(0,95) - степень реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»;

(4,71) - степень достижения планового значения целевого показателя программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»;

(5) - число целевых показателей программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства».

Оценка эффективности реализации программы«Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Эффективность реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п= СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п- эффективность реализации программы;

СРп/п- степень реализации программы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

0,71 * 1,41 = 1, где:

(1) - эффективность реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»;

(0,71) - степень реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»;

(1,41) - эффективность использования средств местного бюджета.

Эффективность реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» признается высокой т.к. значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Начальник финансового отдела

администрации Новоалексеевского

сельского поселения                                                                   Стадникова А.В.